# Plano de Correção Aplicado — Fluxyra (plano de 26/07)

Documento de fechamento das correções P0→P2 do plano de 26/07, implementadas no repositório saas (Next.js 16 / TypeScript, branch feat/f3-piapi-landing-pricing, deploy https://5be3213ef.abacusai.cloud, systemd fluxyra.service na porta 3000).

- Build: npx tsc --noEmit → OK · npm run build → OK

- Serviço: systemctl is-active fluxyra.service → active

- Smoke test: GET / → 200 · GET /api/models → 200 · POST /api/webhooks/piapi sem assinatura → 401

- Nenhuma task paga foi criada na PiAPI durante a implementação.

| Item | Escopo | Status |
| --- | --- | --- |
| §3.1 | Webhook PiAPI + unificação do path de storage | IMPLEMENTADO |
| §3.3 | Débito/estorno de créditos atômico e idempotente | PARCIAL (garantias ativas em código; RPC SQL criada mas não aplicada) |
| §3.2 | Validações locais antes do débito | IMPLEMENTADO |
| §3.4 | Timeout de gerações presas (30 min) | IMPLEMENTADO |
| §3.5 | Higiene: dead code + documentação de divergências | IMPLEMENTADO |

## §3.1 — Webhook PiAPI + unificação do path de storage — IMPLEMENTADO

### O que foi feito

- Registro do webhook no payload da PiAPI — src/lib/piapi/client.ts (buildVideoPayloadInner, ~l.421-431). Quando ambas as variáveis PUBLIC_BASE_URL e PIAPI_WEBHOOK_SECRET estão definidas, o payload passa a incluir:

- const config: Record<string, unknown> = { service_mode: "public" };
if (process.env.PUBLIC_BASE_URL && process.env.PIAPI_WEBHOOK_SECRET) {
  config.webhook_config = {
    endpoint: `${process.env.PUBLIC_BASE_URL}/api/webhooks/piapi`,
    secret: process.env.PIAPI_WEBHOOK_SECRET,
  };
}

- Se as vars não existirem, o comportamento anterior é mantido (sem webhook) — o fluxo continua funcionando via polling da rota de status.

- Variáveis de ambiente — .env.local (arquivo gitignored, não versionado):

  - PUBLIC_BASE_URL=https://5be3213ef.abacusai.cloud

  - PIAPI_WEBHOOK_SECRET=<uuid v4 gerado, 36 chars> (mascarado; não exposto neste relatório)

- Rota de webhook reescrita — src/app/api/webhooks/piapi/route.ts:

  - Lê rawBody via req.text() antes de qualquer parse (necessário para validar HMAC).

  - verifySignature(rawBody, headers) aceita duas formas:

    - segredo em texto no header (x-webhook-secret / x-piapi-secret / x-api-key);

    - HMAC SHA256 hex em x-signature / x-webhook-signature / x-piapi-signature.

    - Comparação com timingSafeEqual. Se PIAPI_WEBHOOK_SECRET não estiver configurado, a verificação passa (fail-open apenas quando o operador não configurou segredo).

  - Parse tolerante (parsed.data aninhado ou payload plano); extrai task_id, status, output, error.

  - Busca a generation pelo provider_task_id.

  - Idempotência: se a generation já está completed/failed, retorna 200 sem reprocessar.

  - status failed: atualiza a generation e chama refundCredits (idempotente).

  - status completed: extrai a URL do vídeo, baixa o arquivo, faz upload para o bucket assets no path unificado e atualiza result_url + status=completed.

  - Estados intermediários apenas sincronizam status.

  - auditLog em todos os ramos.

- Unificação do path de storage — webhook e rota de status agora gravam no mesmo padrão singular:

- {user_id}/{type}/{generation_id}.{ext}   →  bucket "assets"

- (src/app/api/webhooks/piapi/route.ts, l.176).

- Decisão documentada: o plano sugeria o plural (videos/), mas a instrução pedia para verificar antes de decidir. A inspeção do bucket assets em produção mostrou que os dados já existentes usam pastas singulares (video, image, audio), gravadas pela rota de status ativa. Para manter consistência com os dados reais e com o writer já em produção, unifiquei no singular (ajustei o webhook de plural→singular). Sem impacto funcional: result_url guarda a URL pública absoluta.

### Antes vs depois

- Antes: nenhum webhook_config no payload → a PiAPI nunca notificava; a conclusão dependia 100% do polling. O path de storage divergia entre webhook (plural) e status route (singular).

- Depois: a PiAPI notifica em /api/webhooks/piapi (quando as vars existem), com assinatura validada; conclusão/falha processadas via webhook ou polling (ambos idempotentes); path unificado.

### Como testar (sem task paga)

- POST /api/webhooks/piapi sem assinatura → 401 ({"error":"Assinatura inválida"}).

- POST /api/webhooks/piapi com header x-webhook-secret: <PIAPI_WEBHOOK_SECRET> e corpo {"task_id":"<inexistente>","status":"completed"} → 200/ok (generation não encontrada é tratada sem erro).

- Verificar no bucket assets que novas mídias caem em {user_id}/video/{id}.mp4.

## §3.3 — Débito/estorno atômico e idempotente — PARCIAL

### O que foi feito

- Helpers em código — src/lib/credits.ts (novo):

  - debitCredits(service, userId, jobId, amount, requestId): débito via compare-and-swap (lê credits_balance, faz update ... .eq("credits_balance", current) com retry), garantindo que dois débitos concorrentes não corrompam o saldo. Registra o lançamento em credit_transactions com reason: "generation" e related_job_id: jobId. Retorna { ok, balance } ou { ok:false, reason:"insufficient" }.

  - refundCredits(service, userId, jobId, amount?, requestId): idempotente — antes de creditar, verifica se já existe lançamento reason="refund" para o mesmo related_job_id; se existir, não credita de novo. Se amount não for passado, deriva do débito original (reason="generation"). Credita e registra lançamento reason="refund".

  - Ambos usam o service client (contorna RLS de forma robusta).

- RPC SQL — supabase/migrations/0002_rpc_credits.sql (novo): funções debit_credits / refund_credits em PL/pgSQL, alinhadas ao schema de produção (reason generation/refund), para débito/estorno atômicos no banco.

- Substituição no fluxo — src/app/api/generate/video/route.ts:

  - débito manual (select + update + insert de ledger) → debitCredits (l.222);

  - se !ok: marca a generation como failed e responde 402 (insufficient) ou 500 (outro erro), sem cobrar;

  - catch usa refundCredits idempotente (l.330), mantendo a classificação de erro 402/503/502.

  - src/app/api/generate/status/route.ts e o webhook também usam refundCredits.

### Por que PARCIAL

A RPC SQL não foi aplicada ao banco hospedado: o Supabase deste projeto não expõe DDL via service role (a RPC exec_sql responde 404 e não há connection string Postgres disponível para rodar a migration). Portanto:

- A migration 0002_rpc_credits.sql fica como artefato a aplicar manualmente (Supabase → SQL Editor → colar e executar).

- Enquanto a RPC não é aplicada, as garantias de atomicidade/idempotência rodam em src/lib/credits.ts (CAS com retry + check-then-act idempotente). O código não chama supabase.rpc('debit_credits'...) — isso quebraria em produção, pois a função ainda não existe no banco.

### Antes vs depois

- Antes: débito = select saldo → update → insert ledger, sem proteção contra corrida e sem idempotência no estorno (risco de débito duplo/estorno duplo).

- Depois: débito com CAS+retry; estorno idempotente por related_job_id.

### Como testar (sem task paga)

- Inspecionar credit_transactions após uma tentativa: deve haver um lançamento reason="generation" por generation, e no máximo um reason="refund" por job.

- Forçar duas chamadas de estorno para o mesmo job_id → apenas um crédito é devolvido (o segundo é no-op).

- Para ativar a versão em banco: aplicar supabase/migrations/0002_rpc_credits.sql no SQL Editor.

### Limitações

- O estorno idempotente é check-then-act em código: sob concorrência extrema existe uma pequena janela teórica de corrida. A aplicação da RPC SQL (0002) elimina essa janela ao mover a lógica para dentro de uma transação no banco.

## §3.2 — Validações locais antes do débito — IMPLEMENTADO

### O que foi feito

- src/lib/generation-validation.ts (novo) — validateVideoRequest(input, modelParams, requestId):

  - URLs de referência: devem ser http(s); caso contrário → resultado inválido (a rota responde 400). HEAD probe de 3s não-bloqueante (Promise.allSettled) — falha de rede na sondagem não reprova o request.

  - aspect_ratio: se enviado, precisa constar na lista suportada pelo modelo (params.supported_aspect_ratios quando presente, senão defaults por backend: seedance/kling/hailuo/veo3/wan/ltx).

  - duration: validada contra dur_min / dur_max dos params do modelo.

- Integração em src/app/api/generate/video/route.ts (l.154-171): a validação roda antes de qualquer débito; se inválida → 400 e nenhum crédito é cobrado.

### Antes vs depois

- Antes: parâmetros inválidos só eram rejeitados pela PiAPI, depois do débito → usuário perdia crédito (dependia do estorno) e gastava uma chamada.

- Depois: rejeição local com 400 antes do débito.

### Como testar (sem task paga)

- aspect_ratio inexistente para o modelo → 400 (sem débito).

- URL de referência não-http (ex.: ftp://... ou data:) → 400.

- duration fora de [dur_min, dur_max] → 400.

## §3.4 — Timeout de gerações presas (30 min) — IMPLEMENTADO

### O que foi feito

- src/app/api/generate/status/route.ts:

  - timeoutMin = Number(process.env.GENERATION_TIMEOUT_MINUTES) || 30 (l.77).

  - isStale = generation com created_at mais antigo que timeoutMin (l.79).

  - timeoutIfStale() (l.80): quando isStale, marca a generation como failed, chama refundCredits (idempotente) e retorna 200 com status failed.

  - Chamado nos ramos “ainda processando” (l.290) e no catch do poll (l.305), antes de responder processing — assim uma generation travada é encerrada e estornada no próximo poll do cliente.

  - O ramo failed também usa refundCredits (l.277).

### Antes vs depois

- Antes: generation presa em processing ficava assim indefinidamente; crédito nunca era devolvido.

- Depois: após GENERATION_TIMEOUT_MINUTES (default 30), é marcada failed e estornada automaticamente.

### Como testar (sem task paga)

- Em ambiente de teste, dar UPDATE generations SET created_at = now() - interval '40 minutes' em uma generation processing e chamar GET /api/generate/status?id=... → retorna failed e registra estorno em credit_transactions.

- Ou setar GENERATION_TIMEOUT_MINUTES=0 temporariamente para forçar o timeout.

### Limitações

- O timeout é acionado pelo polling da rota de status (não é um job cron). Uma generation só é encerrada quando o cliente (ou o webhook) tocar a rota novamente. Para expiração garantida sem polling seria necessário um cron/worker externo.

## §3.5 — Higiene: dead code + documentação de divergências — IMPLEMENTADO

### Dead code removido (git rm, 0 imports confirmados)

- src/hooks/use-generation.ts

- src/components/studio/media-gallery.tsx

### Divergências de schema documentadas

- supabase/migrations/0001_init.sql NÃO corresponde à produção. É um schema “v2/fantasia” (nomes e colunas diferentes). A fonte de verdade é supabase/SCHEMA_PRODUCAO.md. A migration 0001 não deve ser executada contra o banco de produção. As novas funcionalidades (créditos, ledger, storage) foram todas alinhadas ao schema real:

  - profiles(id, email, credits_balance, stripe_customer_id, plan, plan_credits_monthly, created_at)

  - credit_transactions(id, user_id, amount, reason[welcome/subscription/topup/generation/refund], related_job_id, created_at)

  - generations(id, user_id, model_id, type, prompt, ..., status, result_url, provider_task_id, credits_used, error_message, created_at, updated_at)

  - buckets: uploads (referências enviadas) e assets (mídias geradas).

### Duplicação de endpoints documentada (NÃO alterada)

- /api/me e /api/credits retornam essencialmente o mesmo dado ({ credits: profile.credits_balance, plan }). Recomenda-se unificar no futuro, mas não foi alterado agora para evitar regressão em consumidores existentes.

## Arquivos alterados nesta entrega

Criados - src/lib/credits.ts - src/lib/generation-validation.ts - supabase/migrations/0002_rpc_credits.sql - PLANO_CORRECAO_APLICADO.md (este relatório)

Modificados - src/lib/piapi/client.ts (webhook_config) - src/app/api/generate/video/route.ts (validação + débito/estorno via helpers) - src/app/api/generate/status/route.ts (timeout + estorno) - src/app/api/webhooks/piapi/route.ts (reescrito) - .env.local (gitignored — vars PUBLIC_BASE_URL, PIAPI_WEBHOOK_SECRET)

Removidos - src/hooks/use-generation.ts - src/components/studio/media-gallery.tsx

## Commits (um por bloco)

- feat: webhook piapi + unified storage path (§3.1)

- feat: atomic credits debit/refund RPC (§3.3)

- feat: local validation before debit (§3.2)

- fix: generation timeout 30min (§3.4)

- chore: remove dead code, document schema divergences (§3.5)

Observação sobre a granularidade dos commits: os arquivos video/route.ts e status/route.ts concentram mudanças de mais de um bloco (validação + débito + timeout). Como o git versiona o arquivo inteiro, cada um foi incluído no commit do bloco predominante (video→§3.3, status→§3.4), com a menção às demais mudanças no corpo do commit.

## Ações manuais pendentes (para o operador)

- Aplicar supabase/migrations/0002_rpc_credits.sql no Supabase SQL Editor para ativar as RPCs atômicas no banco (o código já funciona sem isso, via CAS).

- Confirmar que PUBLIC_BASE_URL e PIAPI_WEBHOOK_SECRET estão presentes no ambiente de produção (estão em .env.local, que é gitignored).

- (Opcional) Configurar um cron/worker para expirar gerações presas sem depender do polling (§3.4).